Diagnóstico e Plano de Migração

Painel Nacional de Bibliotecas Digitais — de Microsoft Forms + Excel + Power BI para uma estrutura sustentável e sem código

Preparado para: Pedro Maricato

Data: 5 de julho de 2026

Ponto crítico de prazo O relatório publicado no Power BI usa um modelo semântico criado pelo método antigo de importação do Excel — método que a Microsoft está descontinuando. A partir de 31/07/2026, o modelo para de atualizar (os dados ficam “congelados” mesmo que o Excel seja editado). A partir de 31/08/2026, o relatório para de abrir por completo, exibindo erro para quem acessar o link público. Hoje é 05/07/2026: faltam 26 dias para o congelamento e 57 dias para a quebra total do painel atual.

# Sumário executivo

A estrutura atual — formulário Microsoft Forms alimentando uma planilha Excel no OneDrive, tratada com Power Query e publicada como relatório Power BI (“Publicar na Web”) — funciona, mas depende de uma cadeia manual de atualização (abrir o Excel, atualizar consultas, republicar no Power BI Desktop) e está prestes a parar de funcionar por uma descontinuação técnica da própria Microsoft, independente de qualquer decisão do projeto.

Este documento avalia a planilha e o painel publicado hoje, identifica os pontos de fragilidade da estrutura e propõe uma nova arquitetura sem necessidade de programação, adequada para ser mantida sozinho por Pedro, com atualização de dados publicados de forma mais direta que o modelo atual.

# 1. Como a estrutura atual funciona

A investigação da planilha enviada (arquivo .xlsx com 8 abas) e do link público do Power BI revela o seguinte fluxo:

- Coleta: um formulário Microsoft Forms (“Assinatura Bibliotecas Digitais - Pesquisa”) coleta respostas de bibliotecários/IES sobre quais bibliotecas digitais cada instituição assina.

- Gravação: as respostas caem automaticamente na aba “Matriz” da planilha Excel, uma linha por resposta, com a lista de bibliotecas assinadas concatenada em texto livre (separadas por “;”) na mesma célula.

- Transformação: uma consulta Power Query (“Matriz_tab”, visível em Dados > Consultas) “despivota” essa lista, gerando uma linha para cada combinação instituição × biblioteca digital — hoje 665 linhas a partir de 163 respostas.

- Tabelas dinâmicas auxiliares: as abas “TD”, “TD_tab” e “Planilha1” contêm tabelas dinâmicas manuais de apoio, aparentemente usadas em versões anteriores da análise.

- Catálogo de referência: a aba “Categoria BD” mantém, à parte, uma ficha detalhada de 43 bibliotecas digitais (URL do fornecedor, idioma, áreas cobertas, plataforma, modelo de negócio etc.). Essa ficha não está automaticamente ligada às respostas — o cruzamento é manual.

- Publicação: o modelo de dados da planilha foi importado para o Power BI pelo método antigo (“Importar arquivo do Excel/CSV” na página Criar) e publicado externamente via “Publicar na Web”, gerando o link compartilhado hoje.

## O que os dados mostram hoje

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Respostas brutas na planilha (aba Matriz) | 163 (desde 20/05/2021 até 25/11/2024, última linha do arquivo enviado) |
| Instituições distintas na planilha | ~162 |
| Estados representados | 27 de 27 |
| Bibliotecas digitais catalogadas (aba Categoria BD) | 43 |
| Respostas descartadas manualmente | 32 (aba “Linhas excluídas Dados Anteriores”) |
| Total de instituições no painel público (Power BI) | 148 |
| Total de assinaturas no painel público | 516 |

Os números do painel público (148 instituições / 516 assinaturas) não batem exatamente com os da planilha enviada — sinal de que o painel foi atualizado a partir de uma versão dos dados mais recente ou levemente diferente da que foi compartilhada para esta análise, reforçando a falta de uma fonte única e sincronizada.

# 2. Limitações identificadas na estrutura atual

- Atualização manual em várias etapas: qualquer atualização de dado exige abrir o Excel, atualizar a consulta Power Query e republicar no Power BI Desktop — não há sincronização automática entre formulário, planilha e painel público.

- Sem padronização de respostas: nomes de instituição são digitados livremente no formulário. Ex.: “Universidade Estadual do Centro-Oeste (Unicentro)” e “Universidade Estadual do Centro Oeste (UNICENTRO)” aparecem como registros diferentes nas duas últimas respostas da planilha, gerando duplicidade na contagem.

- Lista de bibliotecas assinadas em texto livre: como é um campo de texto concatenado por “;” em vez de opções fixas, pequenas variações de grafia (ex. “DynaMed” aparece cadastrado duas vezes na aba Categoria BD) fragmentam a contagem.

- Catálogo de bibliotecas desconectado: a ficha rica de metadados (“Categoria BD”) não se conecta automaticamente às respostas do formulário — aproveitar esses dados no painel exige cruzamento manual.

- Abas legadas acumuladas: “TD”, “TD_tab” e “Planilha1” parecem ser versões anteriores de tabelas dinâmicas, hoje redundantes, mas ainda ocupando espaço e gerando risco de confusão sobre qual é a fonte válida.

- Dependência de um único arquivo pessoal no OneDrive de Pedro, sem processo formal de backup, versionamento ou continuidade caso o arquivo seja perdido ou movido.

- Descontinuação técnica iminente: o relatório usa o método legado de importação do Excel no Power BI, que a Microsoft está desativando em fases — ver quadro no início deste documento.

# 3. Critérios para a nova estrutura

Com base no que foi confirmado nesta conversa, a nova solução deve atender:

- Manutenção sem programação: Pedro será o único responsável pela operação do dia a dia, sem depender de desenvolvedor.

- Formulário público de coleta, substituindo o Microsoft Forms atual, idealmente com opções fixas de bibliotecas digitais (em vez de texto livre) para eliminar duplicidade.

- Gráficos e mapa equivalentes ou melhores que os atuais: total de instituições, total de assinaturas, ranking de bibliotecas por número de assinantes, mapa por estado, distribuição por tipo de IES, tabela filtrável.

- Atualização de dados publicados com maior facilidade — o objetivo original do projeto — idealmente sem etapas manuais de “republicar”.

- Uma página (“site”) única para divulgar o formulário e o painel, substituindo o link avulso do Power BI.

# 4. Opções avaliadas

Foram comparadas quatro combinações de ferramentas adequadas a uma operação solo e sem código:

| Critério | A. Google (Forms + Sheets + Looker Studio + Sites) | B. Airtable (Form + Base + Interface) | C. Microsoft renovado (Forms + SharePoint + Power BI novo) | D. Notion/Coda + Tally |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Custo no volume atual (~500 respostas) | Gratuito, sem limite relevante de respostas | Gratuito (limite de 1.000 registros por base no plano free) | Gratuito, já dentro de assinatura Microsoft 365 existente | Gratuito nos planos de entrada; gráficos mais limitados |
| Curva de aprendizado p/ quem já usa Forms/Excel | Baixa — interface muito parecida com Forms/Excel | Média — conceitos novos (bases, vistas, interfaces) | Baixa, mas repete o mesmo padrão que falhou agora | Média-alta — ferramentas menos familiares |
| Atualização do gráfico após nova resposta | Automática (Looker Studio lê a planilha em tempo real) | Automática (interface nativa lê a base em tempo real) | Ainda exige publicar o modelo semântico (menos automática) | Automática dentro da própria ferramenta |
| Mapa do Brasil por estado | Sim, nativo no Looker Studio | Limitado — exige extensão/app externo | Sim, nativo no Power BI | Não nativo — exige incorporar gráfico externo |
| Risco de nova descontinuação forçada | Baixo (Forms, Sheets e Looker Studio são produtos centrais do Google Workspace) | Baixo, mas atenção ao limite de 1.000 registros do plano gratuito no longo prazo | Já demonstrado nesta mesma investigação | Baixo, mas ecossistema menos maduro para dashboards |

## Recomendação

A combinação recomendada é a Opção A — Google Forms + Google Sheets + Looker Studio + Google Sites — pelos seguintes motivos:

- Reproduz o mesmo modelo mental do fluxo atual (formulário → planilha → painel), reduzindo a curva de aprendizado.

- A atualização do painel deixa de depender de republicação manual: o Looker Studio consulta a planilha diretamente, então uma nova resposta aparece no painel automaticamente.

- Sem custo, mesmo em caso de crescimento do número de respostas nos próximos anos.

- Permite recriar todos os visuais atuais (ranking por biblioteca, totais, mapa por estado, filtros por tipo de IES e por biblioteca) e reunir formulário + painel em uma única página no Google Sites.

Como alternativa, caso Pedro prefira uma interface mais moderna de formulário e não se importe em migrar de ferramenta caso o projeto ultrapasse 1.000 respostas, o Airtable (Opção B) é a segunda melhor opção, com a ressalva de que mapas exigem um recurso extra (bloco/extensão) fora do plano gratuito.

# 5. Plano de migração passo a passo

- Padronizar a base histórica: antes de migrar, corrigir na planilha atual os nomes de instituição e bibliotecas digitais duplicados por grafia (ex. os casos “Unicentro” e “DynaMed” identificados na análise).

- Criar o novo formulário no Google Forms, reproduzindo as mesmas perguntas do formulário atual — convertendo o campo “Bibliotecas Digitais assinadas” de texto livre para uma lista de seleção múltipla baseada no catálogo já existente na aba “Categoria BD”, com opção “Outra (especifique)” para casos não previstos.

- Conectar o formulário a uma nova Google Sheet (vínculo automático e nativo do Google Forms).

- Migrar o histórico das 163 respostas válidas para a nova planilha, já com os nomes padronizados, e trazer também a ficha de metadados de “Categoria BD” como uma aba de referência.

- Construir o painel no Looker Studio, replicando os visuais atuais: ranking de bibliotecas por assinantes, cartões de total de instituições e de assinaturas, mapa por estado, distribuição por tipo de IES e tabela filtrável de instituições.

- Criar uma página no Google Sites (ou incorporar em uma página institucional já existente) reunindo o link do formulário e o painel incorporado (iframe), substituindo o link avulso do Power BI.

- Testar o ciclo completo com uma resposta de teste, confirmando que ela aparece automaticamente na planilha e no painel sem nenhuma etapa manual de republicação.

- Divulgar a nova URL para a rede de bibliotecários e IES que respondem à pesquisa, e encerrar o uso do link antigo do Power BI antes de 31/08/2026, quando ele deixa de abrir.

Prazo recomendado Como o modelo atual para de atualizar em 31/07/2026 e para de abrir em 31/08/2026, o ideal é concluir a migração (ao menos os passos 1 a 6) até o fim de julho de 2026, mantendo agosto como margem de segurança para testes e divulgação.

# 6. Decisões em aberto para Pedro

- Confirmar a plataforma escolhida entre as opções avaliadas (recomendação: Opção A).

- Definir onde a nova página ficará hospedada: Google Sites dedicado ou uma página dentro de um site institucional já existente da biblioteca.

- Decidir se o histórico de 32 respostas hoje descartadas (“Linhas excluídas Dados Anteriores”) deve ser revisado antes da migração ou definitivamente arquivado.